CONTRATO DE OBRA A PRECIO FIJO O ALZADO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA Y A TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE JESUS HUMBERTO RIVERA FLORES,  REPRESENTADA POR EL MISMO;Y POR OTRA PARTE EL ING. JORGE LUIS ZAMBRANO RUIZ, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA  “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

1.- “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecución de los siguientes trabajos: PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CUU CA 03 LUTRON, EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA ELECTRICA, SEGÚN PRESUPUESTO, DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019  ), Ubicada en : AVENIDA CRISTOBAL COLON FONTANORROSA KM 16.5, EN EL PARQUE INDUSTRIAL INTERMEX CAROLINA, EN CHIHUAHUA, CHIH

“EL CONTRATISTA” por su parte, acepta ejecutar las obras contratadas conforme a las especificaciones citadas en el Anexo.

2.- “EL CONTRATANTE” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, en contraprestación por la ejecución de las obras contratadas, un precio alzado de $ 1´176,011.64(UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL ONCE PESOS 64/100MN), MAS EL 16% DE I.V.A. En total por todos los trabajos.

3.- El precio será liquidado mediante un anticipo del 30 % y estimaciones de avances quncenales, previa autorización , No obstante lo expuesto, “EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de reclamar, por obra faltante o mal ejecutada o por pago de lo indebido.

4.- El precio pactado en este contrato es fijo, determinado e invariable, por cuya virtud “EL CONTRATISTA” no tendrá derecho a exigir después aumento,  aunque lo tenga el precio de los materiales o de la mano de obra o cualquier otro elemento determinante del costo.

5.- El precio alzado pactado a favor de “EL CONTRATISTA”, mano de obra, equipo propio o rentado, gastos de transportación o maniobras, conservación de las obras hasta su entrega a “EL CONTRATANTE”, limpieza final de las obras, costo de organización y dirección, vigilancia, gastos administrativos, impuestos, regalías por el uso de patentes o marca prestaciones a favor de su personal, y cualquier otro gasto que origine con motivo de la ejecución de los trabajos.

6.- “EL CONTRATISTA” suministrara: Mano de Obra, Equipo y Herramienta y Materiales

7.- “EL CONTRATISTA” se obliga a efectuar la totalidad de las obras o materia de este contrato, en un plazo improrrogable cuyo inicio es el día 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019

y la conclusión de las obras el día 31 DE ENERO DEL 2020

8.- En caso de incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” en la fecha de entrega de los trabajos, será acreedor a una sanción por incumplimiento cuyo monto será del 1% del valor del contrato por cada día de retraso en la entrega de los mismos.

9.- “EL CONTRATISTA”  será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales, que a cargo de los patrones establecen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, Ley del Infonavit, Ley del impuesto sobre la Renta y demás disposiciones legales, locales y federales que sean aplicables al caso, por cuya virtud desde ahora se obliga a relevar a “EL CONTRATANTE”, de cualquier responsabilidad al respecto y a indemnizarlo por los daños y perjuicios que llegara a sufrir.

“EL CONTRATISTA”  expresa que su registro Federal de Contribuyentes  ZARJ711103PD1 Registro Patronal Z4212307103

10.- Para todo lo relativo con la ejecución y cumplimiento de los pactos contenidos en este Contrato, incluso para el caso de notificaciones o emplazamientos de carácter judicial, las partes señalan los siguientes domicilios:

- “EL CONTRATANTE”                        JESUS HUMBERTO RIVERA FLORES

- RFC. RIFJ600113DH4

Calle: General Retana #604

Col. : Col. San Felipe

Cd.  : Chihuahua, Chih.C.P. 31203

CORREO  hriveraflores@yahoo.com.mx

“EL CONTRATISTA”                        ING. JORGE LUIS ZAMBRANO RUIZ

CALLE CIRCUITO MILAN #2801

COL LAS ALDABAS,

CHIHUAHUA, CHIH., C.P. 31170

11.- Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de los pactos contenidos en este contrato, ambas partes se someten a las leyes aplicables y a los tribunales competentes en Chihuahua, Estado de Chihuahua, y renuncian expresamente al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Se firma el presente contrato y sus documentos anexos por duplicidad. Conservando un ejemplar cada una de las partes, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.  EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2109

| EL CONTRATANTE |  | EL CONTRATISTA |
| --- | --- | --- |

| ING. JESUS HUMBERTO RIVERA FLORES |  | ING. JORGE LUIS ZAMBRANO RUIZ |
| --- | --- | --- |
| TESTIGO: |  | TESTIGO: |
| LUIS ENRIQUE RIVERA FLORES |  | BENJAMIN ZAMBRANO RUIZ |